|  |  |
| --- | --- |
| СЧ | ГЛ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мережа майстерень кузовного ремонту «PS»**  ЗАКАЗ – НАРЯД № ***3*** ПІБ клієнта ***Пиляков Ігор Іванович*** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Дата прийому авто від клієнта | 15.11.2016 | Час прийому авто від клієнта | 19:01:48 | | **Дата і Час - авто в цеху (ставить НЧ)** |  | **Дата і Час завершення цех (ставить НЧ)** |  | |  |  | | Дата здачі авто клієнту |  | Час здачі авто клієнту |  | | ***Дата і Час – авто в цеху:*** *автомобіль пригнано в цех. Ставить НЧ.* ***Дата і Час завершення цех*** *–роботи завершені по авто в цеху. Ставить НЧ.* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель | ***Volvo XC70*** | Держ. реєс.номер | **ВК5878КА** | | | | | | | | | | | | | | | | | Пробіг |
| Рік випуску | 2010 | VIN код кузова | ***J*** | ***T*** | ***H*** | ***B*** | ***E*** | ***1*** | ***K*** | ***S*** | ***3*** | ***A*** | ***0*** | ***0*** | ***2*** | ***2*** | ***2*** | ***6*** | ***5*** | 20000 |

роботи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва робіт | Початок (по плану) Дата Час | | Кінець (по плану) Дата Час | | Початок (по факту) Дата Час | | Кінець (по факту) Дата Час | | Виконавець | Стан |
| 1 | Демонтаж Деталі : Передні праві двері, Задні ліві двері, Задні праві двері, Капот | 16.11.2016 | 15:00:00 | 16.11.2016 | 16:00:00 | 16.11.2016 | 15:00:00 | 16.11.2016 | 17:00:00 | Серватович Павло Іванович | Завершено |
| 2 | Фарбування Деталі : Задні ліві двері, Капот, Ліве крило | 16.11.2016 | 16:00:00 | 16.11.2016 | 17:00:00 | 16.11.2016 | 16:30:00 | 16.11.2016 | 17:00:00 | Закревський Віталій Леонідович | Завершено |
| 3 | Сушка Деталі : Передні праві двері, Задні ліві двері, Задні праві двері, Ліве крило | 16.11.2016 | 18:00:00 | 16.11.2016 | 18:30:00 | 16.11.2016 | 18:00:00 | 16.11.2016 | 18:30:00 | Гурін Андрій Васильович | Завершено |
| 4 | Підготовка до здачі Деталі : Задні праві двері, Передні праві двері, Капот | 16.11.2016 | 18:30:00 | 16.11.2016 | 20:00:00 | 16.11.2016 | 18:45:00 | 16.11.2016 | 20:00:00 | Сахно Степан Михайлович | Завершено |